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	序号
	问题点位基本信息
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	整改情况

	
	问题来源
	坐标
	详细地址
	问题类型
	责任单位
	类型
	体积
（立方）
	整改
期限
	目前进度
	整改内容

	2142
	卫星遥感
	113.406315123145
31.6820772784437
	城南新区涢水一组
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	100
	已整改
	完成
	已将现场建筑垃圾进行清运，并复土。

	2196
	卫星遥感
	113.391803838876
31.683005344621
	城南新区涢水三组
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	1200
	2019.8
	50% 
	已将现场零散的建筑垃圾进行归拢、堆放，下一步将清运至指定地点。

	2419
	卫星遥感
	113.38194805346
31.7759825592478
	曾都经济开发区程力三期后面
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	100
	已整改
	完成
	已将现场建筑垃圾清运完毕，并在现场进行复土。

	2490
	卫星遥感
	113.340926758063
31.7861396921931
	曾都经济开发区金龙湾金鑫房地产有限公司附近
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	20
	已整改
	完成
	已将现场少量垃圾清运完毕。

	2494
	卫星遥感
	113.340411842233
31.7245823562907
	南郊瓜园
公墓
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	1500
	已整改
	完成
	已将现场垃圾清运完毕，并进行植树复绿。

	2495
	卫星遥感
	113.315843740796
31.7287715530647
	南郊和平村正大养鸡场院内
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	1500
	2019.8
	60%
	现场将近200吨废泡沫石膏板，由专业固废处理公司进行处理，采用分离、热熔、转运、处理的方式对现场固体废物进行处置。

	2498
	卫星遥感
	113.40605059386
31.6815623032577
	城南新区涢水一组
	立查立改
	曾都区
政府
	建筑垃圾
	100
	已整改
	完成
	已将现场建筑垃圾进行清运，并复土。

	2499
	卫星遥感
	113.381613600987
31.6471629175347
	何店浪河四组石场内
	立查立改
	曾都区
政府
	其他
	100
	已整改
	完成
	现场为预存的切割混凝土块，为工程水沟、边沟浆砌的预制构件，已进行了堆码整治，待项目结束交工前全部使用完成。



