曾都区“清废行动2019”问题点位基本信息公开表

| 序号 | 问题点位基本信息 |  |  |  |  | 固废基本信息 |  | 整改情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 问题来源 | 坐标 | 详细地址 | 问题类型 | 责任单位 | 类型 | 体积 （立方） | 整改 期限 | 目前进度 | 整改内容 |
| 2142 | 卫星遥感 | 113.406315123145 31.6820772784437 | 城南新区涢水一组 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 100 | 已整改 | 完成 | 已将现场建筑垃圾进行清运，并复土。 |
| 2196 | 卫星遥感 | 113.391803838876 31.683005344621 | 城南新区涢水三组 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 1200 | 2019.8 | 50% | 已将现场零散的建筑垃圾进行归拢、堆放，下一步将清运至指定地点。 |
| 2419 | 卫星遥感 | 113.38194805346 31.7759825592478 | 曾都经济开发区程力三期后面 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 100 | 已整改 | 完成 | 已将现场建筑垃圾清运完毕，并在现场进行复土。 |
| 2490 | 卫星遥感 | 113.340926758063 31.7861396921931 | 曾都经济开发区金龙湾金鑫房地产有限公司附近 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 20 | 已整改 | 完成 | 已将现场少量垃圾清运完毕。 |
| 2494 | 卫星遥感 | 113.340411842233 31.7245823562907 | 南郊瓜园 公墓 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 1500 | 已整改 | 完成 | 已将现场垃圾清运完毕，并进行植树复绿。 |
| 2495 | 卫星遥感 | 113.315843740796 31.7287715530647 | 南郊和平村正大养鸡场院内 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 1500 | 2019.8 | 60% | 现场将近200吨废泡沫石膏板，由专业固废处理公司进行处理，采用分离、热熔、转运、处理的方式对现场固体废物进行处置。 |
| 2498 | 卫星遥感 | 113.40605059386 31.6815623032577 | 城南新区涢水一组 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 建筑垃圾 | 100 | 已整改 | 完成 | 已将现场建筑垃圾进行清运，并复土。 |
| 2499 | 卫星遥感 | 113.381613600987 31.6471629175347 | 何店浪河四组石场内 | 立查立改 | 曾都区 政府 | 其他 | 100 | 已整改 | 完成 | 现场为预存的切割混凝土块，为工程水沟、边沟浆砌的预制构件，已进行了堆码整治，待项目结束交工前全部使用完成。 |